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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	15.04.2026
	№ 326   

	с. Александровское


	

	О внесении изменений в постановление Администрации 


Александровского района Томской области от 15.08.2024 № 937


В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30 декабря 2013 года № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», Уставом Александровского муниципального района Томской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 15.08.2024 № 937 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2026-2028 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации Александровского района Томской области от 31.03.2026 № 275 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2026-2028 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района – начальника Отдела общественной безопасности и контроля за строительством.

	Глава Александровского района

Ковалева О.Г.
8(38255)24886
	Д.В. Пьянков


	
	


	
	


Рассылка: Экономический отдел – 1 экз., Александровское сельское поселение – 1 экз.

                                                                                                                                                                                               Приложение к постановлению Администрации                             Александровского района Томской области от 15.04.2026 № 326  
Краткосрочный план реализации в 2026-2028 годах Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2026-2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	№ п/п
	Код МКД
	Адрес МКД
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид элемента строительных конструкций, 
оборудования, инженерных систем <1>)
	Вид работы (услуги) 
по капитальному ремонту <2>
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений в МКД
	Количество жителей, зарегистрированных                                   в МКД на дату утверждения                      краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта                                       1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ
	Способ формирования фонда капитального                                        ремонта многоквартирного дома <3>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта                                    Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников 
помещений в МКД
	за счет других не запрещенных                               законом источников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кв. м
	кв. м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв. м
	руб./кв. м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Итого по Александровскому району
	Х
	Х
	Х
	1 325,00
	1 222,60
	47
	15 301 743,53
	0,00
	0,00
	0,00
	14 945 793,92
	355 949,61
	Х
	Х
	Х
	Х

	2026 год
	Х
	Х
	Х
	1 325,00
	1 222,60
	47
	15 301 743,53
	0,00
	0,00
	0,00
	14 945 793,92
	355 949,61
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	4761
	с. Александровское, ул. Юргина, д. 19
	1975
	ВО 
ХВС
	СМР
	535,10
	494,4
	16
	4 695 811,20
	0,00
	0,00
	0,00
	4 592 933,98
	102 877,22
	9 498,00
	9 498,00
	2026
	1

	2
	4770
	с. Александровское, ул. Юргина, д. 60
	1975
	К
	СМР(з)
	789,90
	728,20
	31
	10 605 932,33
	0,00
	0,00
	0,00
	10 352 859,94
	253 072,39
	14 564,59
	25 829,00
	2026
	1

	2027 год
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	2028 год
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х


2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	№
п/п
	Код МКД
	Адрес МКД
	Площадь помещений МКД, кв. м
	Материал стен <4>
	Количество этажей
	Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем
	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту 
	Стоимость работы (услуги), руб.
	Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
	Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Итого по Александровскому району
	 
	 
	1 222,60
	 
	 
	 
	 
	15 301 743,53
	 
	 

	2026 год
	 
	 
	1 222,60
	 
	 
	 
	 
	15 301 743,53
	 
	 

	1
	4761
	с. Александровское, ул. Юргина, д. 19
	494,40
	Д
	2
	 
	Итого
	4 695 811,20
	9 498,00
	9 498,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система водоотведения
	ремонт
	3 994 752,00
	8 080,00
	8 080,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	85 531,20
	173,00
	173,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	602 673,60
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	12 854,40
	26,00
	26,00

	2
	4770
	с. Александровское, ул. Юргина, д. 60
	728,20
	К
	2
	
	Итого
	10 605 932,33
	14 564,59
	25 829,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	ремонт
	10 291 312,21
	14 132,54
	25 288,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	314 620,12
	432,05
	541,00

	2027 год
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	2028 год
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 


	<1> 
	 
	выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

	<2>
	 
	выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

	<3>
	 
	выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.

	<4> 
	 
	выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.

	Примечание: МКД - многоквартирный дом, Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
	 


